DataAgentBench 项目进展汇报

Benchmark / Evaluation Paper 进展、Validity 修复与下一步计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 汇报对象 | 导师讨论 / 论文推进会 |
| 更新时间 | 2026-06-06 |
| 当前状态 | 已完成 Bench / TaskGen 分离，并生成 verified smoke set |
| 推荐主线 | SIGMOD / CIKM 风格的 Benchmark and Resource Paper |

# 1. 本轮核心结论

当前判断: 项目已经从“直接扩跑模型”切换到“优先修复 benchmark validity”。旧 pilot20/121 任务因 GT 可信度不足，仅作为 debug 参考；正式结论将基于 verified tasks 重跑。

已完成 Bench / TaskGen 同仓模块分离：Bench 只消费 verified 静态任务，TaskGen 负责生成、验证和打包。

GT 只能由 deterministic verifier 从 dataset.csv + task_manifest.json 复算得到，LLM 不拥有 GT 设置权。

已生成 12 个 clean verified tasks 和 15 个 paired redteam verified tasks，全部通过 replay 和默认加载检查。

下一步不是继续解释旧分数，而是在 verified set 上做模型和处理策略 sanity check。

# 2. 论文定位与核心 Gap

本文按 Benchmark / Evaluation / Resource Paper 包装，评测对象是 Data Agent 系统整体，包括 LLM、prompt strategy、代码执行、工具调用、trace 和 final answer reporting。

| 核心 Gap | 说明 | DataAgentBench 对应设计 |
| --- | --- | --- |
| Final-answer-only 不够 | 只看最终答案无法区分 trace 中算对但提交错、格式抽取失败、盲目重试等情况。 | 同时报告 FinalAcc、ObservedTraceAcc、GroundedFinalAcc、TraceIntegrity。 |
| GT 难以可信生成 | LLM 同时生成任务和 GT 会出现 hallucinated GT、forced submit、prompt/GT mismatch。 | 正式任务必须由 verifier replay 生成 GT，并记录 SHA256、formula、computed_at。 |
| 缺少公平 robustness 测试 | 很多扰动会改变任务本身，导致 clean/redteam 不可比。 | paired redteam 明确区分 invariant GT 和 recomputed GT。 |

# 3. 当前工程进度

## 3.1 Bench / TaskGen 边界

| 模块 | 职责 | 正式评测约束 |
| --- | --- | --- |
| Bench | task loading、runner、trace、scoring、report、leaderboard | 默认只加载带 verified provenance 的任务。 |
| TaskGen | manifest sampling、dataset building、verifier registry、packager、redteam builder | 可生成任务，但不能让 LLM 直接写 formal GT。 |
| Legacy / Candidate | 旧任务、候选任务、curated 修复参考 | 默认排除正式 leaderboard，仅用于 debug。 |

## 3.2 Verified Smoke Set

| 任务集 | 规模 | 构成 | Replay / Load | 报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tasks_verified_core_v1 | 12 clean tasks | 6 verifier templates x 2 | 12/12 PASS | verified_core_v1_smoke.md |
| tasks_verified_redteam_v1 | 15 redteam tasks | 5 base tasks x 3 attacks | 15/15 PASS | verified_redteam_v1_smoke.md |

| Redteam Attack | GT Policy | 数量 | 公平性原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| schema_obfuscation | invariant | 5 | 只改列名与 prompt 引用，不改数据含义。 |
| distractor_columns | invariant | 5 | 加入无关列，不改变目标列与目标计算。 |
| dirty_data | recomputed | 5 | 改变数据质量后重新由 verifier 计算 GT。 |

# 4. 为什么需要重构 Pipeline

旧 pilot20 的 GT audit 显示，旧任务无法直接支撑模型能力结论。

| Audit Status | 数量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| GT_VALUE_MISMATCH | 11 | GT 数值和复算结果不一致。 |
| PASS_RECOMPUTED | 3 | 可复算，但仍缺 formal provenance。 |
| PROMPT_GT_MISMATCH | 2 | 任务描述、tags 或 GT 模板不一致。 |
| UNVERIFIABLE_GENERATION_TRACE | 4 | 生成 trace 有错误或 forced submit，无法信任。 |

结论: 旧结果中出现 “4o-mini > 5.x” 不能直接解释为模型能力差异，更可能混入 GT 错误、scorer 抽取、API timeout 和 finalization protocol 等因素。

# 5. GT 生成方法与被测处理策略

## 5.1 GT 生成方法对比

| 方案 | 优点 | 主要风险 | 正式用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 直接生成 GT | 快、覆盖面广 | hallucinated GT、forced submit、prompt/GT mismatch | candidate only |
| LLM solution trace 抽取 | 可看到计算过程 | 代码可能错，trace 仍需 replay | debug / audit |
| 人工专家标注 | 可信度高 | 成本高、扩展慢 | 抽样审计与 case study |
| Deterministic verifier | 可复算、可追责、低成本扩展 | 受限于 verifier templates | formal GT authority |
| Hybrid pipeline | LLM 多样性 + verifier 可靠性 | 需要维护 registry | 推荐最终方案 |

## 5.2 被测处理方法 / Agent Strategy 对比

| 处理策略 | 做法 | 验证点 | 预期观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Direct Answer | 不执行代码，直接回答 | 是否依赖语言捷径 | redteam 和多 key 任务应明显失败。 |
| Code Agent | 读取 CSV，写 Python 计算 | 基础 data workflow | 主 baseline。 |
| Schema-aware | 先做 schema/profile，再选列和方法 | 减少列选择错误 | schema_obfuscation/distractor 更稳。 |
| Validation-aware | 计算后做 row count、group key、自检 | 减少 silent wrong answer | GroundedFinalAcc 应提高。 |
| Robustness-aware | 先诊断混淆列、无关列、脏数据 | 提升 robustness retention | dirty_data/distractor 更有优势。 |
| Oracle / Verifier | 运行可信 verifier 或 oracle script | 上限和 scorer sanity check | 不参与正式模型排名。 |

# 6. Checklist 完成度

| 模块 | 当前完成度 | 仍缺什么 |
| --- | --- | --- |
| Introduction | Gap 和 RQ 草案基本成型 | 需要换成 verified running example，补 Table 1 相关工作对比。 |
| Benchmark 章节 | Design goals、pipeline、quality gate 已有工程基础 | 需要画正式 Figure 2，扩展数据统计。 |
| Experiments | trace/scorer/failure 工具有了 | 需要在 verified set 上重跑模型和 strategy baselines。 |
| Artifact | 任务目录契约、dataset SHA256、verifier replay 已实现 | 需要整理开源包、dataset card、model/eval card。 |

# 7. 当前风险与下一步

| 风险 | 影响 | 下一步处理 |
| --- | --- | --- |
| Smoke set 规模小 | 只能证明 pipeline 可行，不能支撑论文结论。 | 扩展到 60 clean + 60 redteam。 |
| Synthetic-only 真实感不足 | SIGMOD/CIKM 审稿可能质疑任务真实性。 | 接入 seed_csv_copy / light_transform builder。 |
| Verifier template 覆盖有限 | 开放式任务和复杂 data engineering 任务不足。 | 新增 time-series、hypothesis test、missing-value、multi-table join verifier。 |
| 旧结果不可正式使用 | 不能拿旧 GLM/GPT pilot 做模型排名。 | 只在汇报中作为 validity repair 的动机。 |

# 8. Immediate Next 3 Days

在 tasks_verified_core_v1 上跑 gpt-4o-mini、gpt-5.4、gpt-5.3-codex。

在 tasks_verified_redteam_v1 上跑同样模型，计算 RobustnessRetention。

固定一个模型做 strategy-level sanity check：Direct Answer、Code Agent、Schema-aware、Validation-aware、Robustness-aware。

检查所有异常低分的 trace，先修 scorer/trace，再扩任务。

决定是否先接 seed CSV builder，再扩到 60 clean + 60 redteam。

把 Figure 2 construction pipeline 和 verified running example 草图做出来。

# 9. 需要导师确认的问题

从“121 unverified tasks”切换到“verified pipeline + smaller pilot”的叙事是否更稳？

SIGMOD/CIKM 口味下，synthetic + seed CSV 混合构建是否足够？

Redteam 三类扰动 schema_obfuscation、distractor_columns、dirty_data 是否合理？

主表是否应以 accuracy/robustness 为主，process/safety/trace integrity 作为 diagnostic？

是否需要加入一个简单 specialized method，还是先专注 benchmark + empirical findings？